**WoniuBoss4.0系统测试报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件名称** | Woniuboss | **测试版本** | V4.0 |
| **系统架构** | B/S | **服务器地址** | <http://boss:8080/WoniuBoss4.0/> |
| **BUG管理工具** | 禅道 | **禅道地址** | <http://xa.woniulab.com/> |
| **测试开始时间** | 2020-04-14 | **测试结束时间** | 2020-04-28 |
| **测试人员** | 朱莹 刘静 胡官淼 | | |
| **开发人员** | 王老师 | | |
| **客户端浏览器** | chrome、firefox | | |
| **客户端操作系统** | Windows 系统 | | |
| **测试范围** | 在 Windows7, win10系统6.1 SP1 64位系统下，对系统各模块进行功能测试，可用性测试以及兼容性测试，在主流浏览器（包括 chrome和firefox的最新版本）下是否可以正常使用。 | | |
| **主要遗留问题** | 1. 多个模块输入框无长度格式约束,多个问题被阻塞 2. 【人事管理】模块部分按钮下拉框内无内容，存在功能无法实现的阻塞情况； 3. 所有模块的时间查询功能都没有对开始时间与结束时间进行约束 4. 学员管理模块相同时间内，未对班级、教师、教室进行重复排课约束。多数功能功能未按照SRS的需求 | | |
| **报表统计** | **模块统计：** | | |
| **人员提交bug数统计：**  刘静：    朱莹：    胡官淼： | | |
|  | **严重性统计：**    从上述严重统计图，整个测试过程中发现的3级bug较多；但1级的问题占比10.8%，说明系统在某些方面还是具有较为严重的bug需要解决。 | | |
|  | **状态统计：**    由上述状态统计图，可知当前多数bug都未被关闭 | | |
| **测试结论** | 本次在WIN7和 WIN10系统环境下，针对WoniuBoss管理系统V4.0版本进行手工测试，回归测试发现2.5版本的遗留的缺陷在3.5版本中仍然存在，之后对3.5版本新功能进行测试发现大部分功能因为按钮缺失而阻塞测试步骤，新增测试用例468条，测试累计执行1296条用例，累计发现问题总计149条，并已全部提交到禅道上。当前版本测试不通过，请开发同事尽快修复问题并提交测试验证。 | | |